Plan Maestro de Implementación

Libro Animado Interactivo de Investidura

Grupo Scout 127 Liceo de Cervantes

Costo objetivo: $0 COP (100% software libre o gratuito)

La estrategia correcta no es construir un libro, sino un producto educativo web progresivo (PWA) que pueda abrirse desde:

- Celular Android.

- iPhone.

- Tablet.

- Computador.

- WhatsApp.

- Navegador web.

FASE 0 — Definir arquitectura

Objetivo

Construir un sistema compuesto por:

Bitácora Scout

↓

Extracción contenidos

↓

Guion pedagógico

↓

Storyboard

↓

Ilustraciones

↓

Audios

↓

Animaciones

↓

Libro Web Interactivo

↓

Sistema Gamificado

↓

Evaluaciones

FASE 1 — Extracción de contenidos

Duración

1 semana

Herramientas

| Herramienta | Costo |
| --- | --- |
| LibreOffice | Gratis |
| Google Sheets | Gratis |
| Obsidian | Gratis |

Actividades

Crear una matriz maestra:

| Progresión | Tema | Página | Actividad | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investidura | Promesa | XX | Memoria | Quiz |
| Investidura | Ley | XX | Juego | Quiz |
| Investidura | Flor de Lis | XX | Arrastrar | Visual |

FASE 2 — Diseño pedagógico

Duración

2 semanas

Herramientas

| Herramienta | Costo |
| --- | --- |
| Obsidian | Gratis |
| XMind | Gratis |
| Draw.io | Gratis |

Producto

Documento maestro:

Capítulo

Objetivo

Contenido

Animación

Audio

Actividad

Evaluación

Gamificación

Ejemplo:

Capítulo 7

Ley Scout

Objetivo:

Aprender los 10 artículos.

Animación:

Historias cortas.

Actividad:

Arrastrar.

Evaluación:

5 preguntas.

Insignia:

Guardian de la Ley.

FASE 3 — Storyboard

Duración

2 semanas

Herramientas

| Herramienta | Costo |
| --- | --- |
| Excalidraw | Gratis |
| Draw.io | Gratis |
| Canva Free | Gratis |

Producto

Por cada capítulo:

Escena 1

Narración

Escena 2

Animación

Escena 3

Juego

Escena 4

Evaluación

FASE 4 — Diseño gráfico

Duración

3 semanas

Herramientas gratuitas

| Herramienta | Costo |
| --- | --- |
| Krita | Gratis |
| Inkscape | Gratis |
| Gimp | Gratis |
| Blender | Gratis |

Recursos visuales

Crear:

Personajes

- Baden Powell

- Scout hombre

- Scout mujer

- Kaa

- Akela

- Kotick

- Jacala

- Wontolla

- Baloo

Patrullas

- Jaguares

- Lobos

- Mapaches

- Pandas

Objetos

- Bordón

- Pañoleta

- Flor de lis

- Fogata

- Brújula

- Mapa

- Morral

- Carpa

- Bandera

FASE 5 — Audio

Duración

1 semana

Herramientas

| Herramienta | Costo |
| --- | --- |
| Audacity | Gratis |
| Elevenlabs free | Gratis |
| Piper TTS | Gratis |

Audios

Grabar:

Voz masculina

- Baden Powell

- Jacala

- Wontolla

Voz femenina

- Kaa

- Akela

- Kotick

FASE 6 — Animaciones

Duración

4 semanas

Herramientas

| Herramienta | Costo |
| --- | --- |
| Blender | Gratis |
| OpenToonz | Gratis |
| Synfig | Gratis |
| Pencil2D | Gratis |

Animaciones

Baden Powell

- Mafeking.

- Brownsea.

Scout

- Saludo.

- Promesa.

- Seña.

Patrullas

- Jaguares.

- Lobos.

- Mapaches.

- Pandas.

Técnicas

- Formaciones.

- Pito.

- Bordón.

FASE 7 — Desarrollo del libro

Herramienta principal

GODOT ENGINE

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Gratuito | Sí |
| Código abierto | Sí |
| Exporta web | Sí |
| Exporta Android | Sí |
| Exporta Windows | Sí |
| Animaciones | Sí |
| Audio | Sí |
| Juegos | Sí |

Arquitectura

main

├── inicio

├── perfil

├── mapa

├── capitulos

├── juegos

├── evaluaciones

├── insignias

├── progreso

└── ceremonia

FASE 8 — Sistema de gamificación

Herramienta

Implementada directamente en Godot.

Sistema XP

Leer capítulo

+10

Ver animación

+5

Actividad

+20

Quiz

+30

Buena acción

+100

Rangos

Pietierno

Aspirante

Rastreador

Campista

Explorador

Candidato

Investido

Inventario

El scout colecciona:

- Flores de lis.

- Brújulas.

- Bordones.

- Fogatas.

- Insignias.

- Pañoletas.

FASE 9 — Evaluaciones

Motor

Godot.

Estructura

Cada dos capítulos

5 preguntas

2 memoria

2 comprensión

1 práctica

Ejemplos

Drag and Drop

Relacionar:

Ley ↔ significado

Audio

Escuchar:

llamada de pito

Responder:

qué significa

Imagen

Seleccionar:

formación correcta

FASE 10 — Guardado

Tecnología

LocalStorage

SQLite

JSON

Se almacena

nombre

patrulla

progreso

xp

insignias

evaluaciones

buenas acciones

FASE 11 — Ceremonia final

Animación:

Llamado de pito

↓

Formación

↓

Bandera

↓

Promesa

↓

Entrega pañoleta

↓

Puente de tropa

↓

Investidura

FASE 12 — Publicación

Alternativa A

GitHub Pages

Costo:

$0

Alternativa B

Cloudflare Pages

Costo:

$0

Alternativa C

Netlify

Costo:

$0

Inteligencia Artificial gratuita recomendada

| Función | Herramienta |
| --- | --- |
| Texto | ChatGPT Free |
| Imágenes | Stable Diffusion local |
| Voces | Piper |
| Música | Suno Free |
| Video | Wan2.2 local |
| Edición | CapCut Free |

Organización del repositorio

investidura127

/assets

/audio

/video

/images

/sprites

/capitulos

/01

/02

/03

/evaluaciones

/01

/02

/gamificacion

/xp

/insignias

/personajes

/kaa

/akela

/kotick

/jacala

/wontolla

/patrullas

/jaguares

/lobos

/mapaches

/pandas

/export

/web

/android

Equipo mínimo requerido

| Rol | Cantidad |
| --- | --- |
| Jefe pedagógico scout | 1 |
| Diseñador | 1 |
| Programador Godot | 1 |
| Narradores | 2 |
| Tester scout | 4 |

Cronograma realista

| Fase | Semanas |
| --- | --- |
| Análisis | 1 |
| Diseño pedagógico | 2 |
| Storyboard | 2 |
| Arte | 3 |
| Audio | 1 |
| Animación | 4 |
| Desarrollo | 6 |
| Pruebas | 2 |

Total

21 semanas (aproximadamente 5 meses)

Mi recomendación técnica final

Para un grupo scout sin recursos económicos, la arquitectura óptima es:

Bitácora Scout

↓

Obsidian

↓

Storyboard

↓

Krita + Inkscape

↓

Audacity + Piper

↓

Godot Engine

↓

GitHub Pages

↓

Libro Animado Gratuito

Esta solución tiene:

- Costo de licencias: $0 COP

- Hosting: $0 COP

- Aplicación web: $0 COP

- Aplicación Android: $0 COP

- Sin dependencia de servicios pagos.

- Propiedad total del Grupo Scout 127.